**保定市交警支队勤务考核系统**

**验收报告**

2011年8月19日**目 录**

[§1 项目基本情况](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860314)

[§2 项目进度审核](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860315)

[2.1 项目实施进度情况](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860316)

[2.2 项目变更情况](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860317)

[2.3 项目投资结算情况](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860318)

[§3 项目验收计划](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860319)

[3.1 项目验收原则](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860320)

[3.2 项目验收方式](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860321)

[3.3 项目验收内容](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860322)

[§4 项目验收情况汇总](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860323)

[4.1 项目验收情况汇总表](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860324)

[4.2 项目验收附件明细](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860325)

[4.3 专家组验收意见](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860326)

[§5 项目验收结论](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860327)

[5.1 开发单位结论](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860328)

[5.2 建设单位结论](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860329)

[§6 附件](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860330)

[6.1 附件一：软件平台验收单](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860331)

[6.2 附件二：功能模块验收单](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860332)

[6.3 附件三：项目文档验收单](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860333)

[6.4 附件四：硬件设备验收单](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860334)

**§1 项目基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称：** | **保定市交警支队勤务考核系统** |
| **项目合同甲方：** | 万方中天 |
| **项目合同乙方：** | 石家庄鸿坤网络科技有限公司 |
| **项目合同编号：** |  |
| **项目开工时间：** | 2011年5月26日 |
| **项目竣工时间：** |  |
| **项目验收日期：** |  |

**§2 项目进度审核**

**2.1 项目实施进度情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **阶段名称** | **起止时间** | **交付物列表** | **备注** |
| **1** | 常量考核统计 | 5月26日――6月1日 | 常量考核统计模块 | 在项目进程中，  此模块功能需求一直在变更，一直是在与用户不断沟通中，发现用户所提需求错误和不完善，并不断改善。 |
| **2** | 应用于保定市区6个大队的考核平台 | 6月2日――6月22日 | 1. 考核常量自定义统计 2. 应用于市区6个大队的考核平台 | 自定义统计模块功能需求一直随着用户对于违法数据库不断排除错误认识和摸索而变更。 |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |

**2.2 项目变更情况**

**2.2.1 项目合同变更情况**

**2.2.2 项目需求变更情况**

* 2011年5月26日,得到的需求主要时候两项：

1. 考核办违法统计
2. 勤务考核（需求不详）
   * 2011年6月10日,需求增加“单项统计”
   * 2011年6月16日，需求变更为：
     + 1. 考核办违法统计
       2. 考核平台
       3. 在6月30日完成交警支队对于保定市区6个大队的考核
       4. 大队以下考核需求需要另需求调研

**2.3 项目投资结算情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **款 项** | **金 额**  **（万元）** | **备注** |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |
| **合 计** | |  |  |

**§3 项目验收计划**

**3.1 项目验收原则**

1、审查提供验收的各类文档的正确性、完整性和统一性，审查文档是否齐全、合理；

2、审查项目功能是否达到了合同规定的要求；

3、审查项目有关服务指标是否达到了合同的要求；

4、审查项目投资以及实施进度的情况；

5、对项目的技术水平做出评价，并得出项目的验收结论。

**3.2 项目验收方式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **验收人员** | **所属单位** | **所属角色** | **相关职责** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**3.3 项目验收内容**

1、硬件设备验收；

2、软件平台验收；

3、应用系统验收；

4、项目文档验收；

5、项目服务响应（如售后服务、问题相应等方面）验收。

**§4 项目验收情况汇总**

**4.1 项目验收情况汇总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **验收项** | **验收意见** | | **备注** |
| **通过** | **不通过** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **总体意见：**  **项目验收组长（签字）** | | | |
| **未通过理由：**  **项目验收组长（签字）** | | | |

**4.2 项目验收附件明细**

1、软件平台验收单（见附件一）。

2、功能模块验收单（见附件二）。

3、项目文档验收单（见附件三）。

4、硬件设备验收单（见附件四）。

**4.3 专家组验收意见**

|  |
| --- |
| **专家组长（签字）** |

**§5 项目验收结论**

**5.1 开发单位结论**

|  |
| --- |
| **开发单位（签章）** |

**5.2 建设单位结论**

|  |
| --- |
| **建设单位（签章）** |

**§6 附件**

**6.1 附件一：软件平台验收单**

**验收人：**

**验收时间：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **软件类型** | **软件名称** | **验收结果** | **备注**  **（机器的IP地址等）** |
| **1** |  | 保定市交警支队勤务考核系统 |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |

**6.2 附件二：功能模块验收单**

**验收人：**

**验收时间：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能模块** | **验收内容** | **合同要求** | **验收结果** |
| **1** | 常量工作考核查询统计表 |  |  |  |
| **2** | 自定义统计条件管理 |  |  |  |
| **3** | 常量工作考核环比 |  |  |  |
| **4** | 勤务考核管理 |  |  |  |
| **5** | 任务常量完成情况排名统计 |  |  |  |
| **6** | 日常勤务考核排名 |  |  |  |
| **7** | B组考核情况排名 |  |  |  |
| **8** | 考核标准类别管理 |  |  |  |
| **9** | 考核标准管理,考核细则管理 |  |  |  |
| **10** | 系统管理 |  |  |  |
| **11** | 统计时间设置 |  |  |  |
| **12** | 统计报表表头及备注设置 |  |  |  |
| **13** | 违法单项统计 |  |  |  |
| **14** | 违法单项统计条件管理 |  |  |  |
| **15** | 月度考核时间管理 |  |  |  |
| **16** | 考核日报表 |  |  |  |
| **17** | 考核日报时间管理 |  |  |  |
| **18** | 考核查询 |  |  |  |
| **19** | 考核结果前台展示页 |  |  |  |
| **20** | 月考核得分环比 |  |  |  |

**6.3 附件三：项目文档验收单**

**验收人：**

**验收时间：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **文档名称** | **用 途** | **验收结果** | **备注** |
| **1** | 系统需求说明书 |  |  |  |
| **2** | 合同模块对照表 |  |  |  |
| **3** | 系统说明书 |  |  |  |
| **4** | 数据库设计文件 |  |  |  |
| **5** | 数据库设计说明书 |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |

**6.4 附件四：硬件设备验收单**

**验收人：**

**验收时间：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **硬件名称** | **基本用途** | **型号** | **配置情况** | **验收结果** | **备注**  **（机器的IP地址等）** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |