**保定市交警支队勤务考核系统**

**验收报告**

2011年8月19日**目 录**

[§1 项目基本情况](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860314)

[§2 项目进度审核](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860315)

[2.1 项目实施进度情况](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860316)

[2.2 项目变更情况](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860317)

[2.3 项目投资结算情况](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860318)

[§3 项目验收计划](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860319)

[3.1 项目验收原则](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860320)

[3.2 项目验收方式](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860321)

[3.3 项目验收内容](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860322)

[§4 项目验收情况汇总](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860323)

[4.1 项目验收情况汇总表](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860324)

[4.2 项目验收附件明细](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860325)

[4.3 专家组验收意见](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860326)

[§5 项目验收结论](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860327)

[5.1 开发单位结论](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860328)

[5.2 建设单位结论](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860329)

[§6 附件](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860330)

[6.1 附件一：软件平台验收单](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860331)

[6.2 附件二：功能模块验收单](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860332)

[6.3 附件三：项目文档验收单](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860333)

[6.4 附件四：硬件设备验收单](http://lasthome.blog.hexun.com/Lasthome/postarticle.aspx#_Toc118860334)

**§1 项目基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称：** | **保定市交警支队勤务考核系统** |
| **项目合同甲方：** | 万方中天 |
| **项目合同乙方：** | 石家庄鸿坤网络科技有限公司 |
| **项目合同编号：** |  |
| **项目开工时间：** | 2011年5月26日 |
| **项目竣工时间：** | 2011年8月16日 |
| **项目验收日期：** |  |

**§2 项目进度审核**

**2.1 项目实施进度情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **阶段名称** | **起止时间** | **交付物列表** | **备注** |
| **1** | 常量考核统计 | 5月26日――6月1日 | 常量考核统计模块 | 在项目进程中，  此模块功能需求一直在变更，一直是在与用户不断沟通中，发现用户所提需求错误和不完善，并不断改善。 |
| **2** | 应用于保定市区6个大队的考核平台 | 6月2日――6月22日 | 1. 考核常量自定义统计 2. 应用于市区6个大队的考核平台 | 考核平台需求限于支队考核大队，大队以下考核需求未知。 |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |

**2.2 项目变更情况**

**2.2.1 项目合同变更情况**

**2.2.2 项目需求变更情况**

功能需求变更：

* 2011年5月26日,得到的需求主要是两项：

1. 考核办违法统计
2. 勤务考核
   * 2011年6月10日,需求增加“单项统计”
   * 2011年6月16日，需求变更为：
     + 1. 考核办违法统计
       2. 单项统计
       3. 考核平台
       4. 在6月30日完成交警支队对于保定市区6个大队的考核
       5. 大队以下考核需求需要另需求调研

业务需求变更：

* 我最初得知业务数据来源于违法表，在统计模块完成后，核对数据发现问题，用户提出部分数据来源于违法强制表。
* 增加车辆使用性质统计条件，增加车辆使用性质表
* 增加号牌种类统计条件，增加号牌种类表
* 8月初，核对统计数字出现问题，用户发觉少提供给我方一个非现场文本记录表

**2.3 项目投资结算情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **款 项** | **金 额**  **（万元）** | **备注** |
| **1** | 项目开发费 | 4 |  |
| **2** |  |  |  |
| **合 计** | |  |  |

**§3 项目验收计划**

**3.1 项目验收原则**

1、审查提供验收的各类文档的正确性、完整性和统一性，审查文档是否齐全、合理；

2、审查项目功能是否达到了合同规定的要求；

3、审查项目有关服务指标是否达到了合同的要求；

4、审查项目投资以及实施进度的情况；

5、对项目的技术水平做出评价，并得出项目的验收结论。

**3.2 项目验收方式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **验收人员** | **所属单位** | **所属角色** | **相关职责** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**3.3 项目验收内容**

1、硬件设备验收；

2、软件平台验收；

3、应用系统验收；

4、项目文档验收；

5、项目服务响应（如售后服务、问题相应等方面）验收。

**§4 项目验收情况汇总**

**4.1 项目验收情况汇总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **验收项** | **验收意见** | | **备注** |
| **通过** | **不通过** |
| 项目工程源码 |  |  |  |
| 需求文档 |  |  |  |
| 设计文档 |  |  |  |
| 使用说明 |  |  |  |
| **总体意见：**  **项目验收组长（签字）** | | | |
| **未通过理由：**  **项目验收组长（签字）** | | | |

**4.2 项目验收附件明细**

1、软件平台验收单（见附件一）。

2、功能模块验收单（见附件二）。

3、项目文档验收单（见附件三）。

4、硬件设备验收单（见附件四）。

**4.3 专家组验收意见**

|  |
| --- |
| **专家组长（签字）** |

**§5 项目验收结论**

**5.1 开发单位结论**

|  |
| --- |
| **开发单位（签章）** |

**5.2 建设单位结论**

|  |
| --- |
| **建设单位（签章）** |

**§6 附件**

**6.1 附件一：软件平台验收单**

**验收人：**

**验收时间：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **软件类型** | **软件名称** | **验收结果** | **备注**  **（机器的IP地址等）** |
| **1** | 管理信息系统 | 保定市交警支队勤务考核系统 |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |

**6.2 附件二：功能模块验收单**

**验收人：**

**验收时间：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能模块** | **验收内容** | **合同要求** | **验收结果** |
| **1** | 常量工作考核查询统计表 | 软件源码 | 常量工作考核查询统计表 |  |
| **2** | 自定义统计条件管理 | 软件源码 | 自定义功能 |  |
| **3** | 常量工作考核环比  考核标准类别统计环比 | 软件源码 | 常量工作考核环比统计表 |  |
| **4** | 勤务考核管理 | 软件源码 | 勤务考核管理 |  |
| **5** | 任务常量完成情况排名统计 | 软件源码 | 任务常量完成情况排名统计 |  |
| **6** | 日常勤务考核排名 | 软件源码 | A组人员考核情况排名 |  |
| **7** | B组考核情况排名 | 软件源码 | 、B组人员考核情况排名、 |  |
| **8** | 考核标准类别管理 | 软件源码 | 总类设置管理 |  |
| **9** | 考核标准管理,考核细则管理 | 软件源码 | 加减分项管理 |  |
| **10** | 任务常量管理 | 软件源码 | 任务常量指标管理 |  |
| **11** | 系统管理 | 软件源码 | 系统管理模块 |  |
| **12** | 统计时间设置 | 软件源码 |  |  |
| **13** | 统计报表表头及备注设置 | 软件源码 |  |  |
| **14** | 违法单项统计 | 软件源码 |  |  |
| **15** | 违法单项统计条件管理 | 软件源码 |  |  |
| **16** | 月度考核时间管理 | 软件源码 |  |  |
| **17** | 考核日报表 | 软件源码 |  |  |
| **18** | 考核日报时间管理 | 软件源码 |  |  |
| **19** | 考核查询 | 软件源码 |  |  |
| **20** | 考核结果前台展示页 | 软件源码 |  |  |
| **21** | 月考核得分环比 | 软件源码 |  |  |

**6.3 附件三：项目文档验收单**

**验收人：**

**验收时间：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **文档名称** | **用 途** | **验收结果** | **备注** |
| **1** | 系统需求说明书 |  |  |  |
| **2** | 合同模块对照表 |  |  |  |
| **3** | 系统说明书 |  |  |  |
| **4** | 数据库设计文件 |  |  |  |
| **5** | 数据库设计说明书 |  |  |  |
| **6** | 系统概要设计说明书 |  |  |  |

**6.4 附件四：硬件设备验收单**

**验收人：**

**验收时间：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **硬件名称** | **基本用途** | **型号** | **配置情况** | **验收结果** | **备注**  **（机器的IP地址等）** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |